Plan van aanpak
Versie 0.0.1

Rob van der Heijden

Naam	Studentnummer	E-mailadres
Rob van der Heijden	301771	bunky_rob@hotmail.com

Versie Beheer

Versie	Opmerkingen
0.0.1	Titelpagina toegevoegd / Versie Beheer toegevoegd / Inhoudsopgave toegevoegd / Achtergrond toegevoegd
0.0.2

Inhoudsopgave

Versie Beheer	2
Inhoudsopgave	3
Achtergronden	4
Projectresultaat	4
Projectactiviteiten	5
Projectgrenzen	7
Kwaliteit	8
Projectorganisatie	9
Planning	10
Kosten en Baten	10
Risico's	11

Achtergronden

De opdracht gevende organisatie is in dit geval het MBO Utrecht. De opdrachtgever is H. Odijk. De opdrachtnemer ben ik, Rob van der Heijden. Ik ben ook verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project en alle taken die hierbij horen. Het project wordt uiteindelijk beoordeeld door de opdrachtgever (Hans Odijk).
Dit project heet “Conferentiesite”. Het hoofd-doel van deze opdracht is om een goed werkende site voor een conferentie die drie dagen duurt. Bezoekers moeten kunnen reserveren voor een dag of meerdere dagen. Op deze site kunnen sprekers zich inschrijven voor een slot Een slot is een zaal plus een tijd. De inschrijvingen kunnen dan beoordeeld worden door de organisator.

Projectgrenzen

Ik ga zelf geen nieuwe functionaliteiten toevoegen. Tenzij het met de klant is afgesproken.
De opleveringsdatum is 3/4 November, op deze datum moet zowel kerntaak 1(documentatie) en kerntaak 2(de site zelf) klaar zijn.

Kwaliteit

Om de kwaliteit zo goed mogelijk te houden wordt de documentatie gedaan zoals ‘Roel Gritt’ het bespreekt in zijn boek Projectmanagement.

Er worden regelmatig gesprekken gevoerd op 1 lijn werkt. En om verdere onduidelijkheden op te verhelderen.

Van alle gebruikte software bij dit project wordt de laatste stabiele versie gebruikt.

Er worden ook details van het project in de lessen besproken. Er zullen ook 2 acceptatietesten komen waarbij wordt gekeken.

Ik ga de site met bijbehorende code ook zelf testen om te zorgen dat alle functionaliteiten werken.

Tools

-Klantengesprekken
-Testen (Acceptatietesten)
- OpenOffice (om documenten op te stellen)
-Visual paradigm + UML (om het ontwerp vorm te geven)
-Notepad++ (hierin wordt de code geschreven)
-WampServer (om te testen met localhost)
-MySQL voor de database
-Php (nieuwste versie)
-Html (nieuwste versie)
Scrum planning
Notulen

Codestandaard
In de programmeer code wordt gebruik gemaakt van php, met het codestandaard PHP coding standard. Er zal ook object georiënteerd worden geprogrammeerd. In de acceptatietesten zullen ook worden gekeken of alles naar behoren werkt.

Projectorganisatie

  - Rob van der Heijden [bunky_rob@hotmail.com]

Iedereen is de database beheerder voor hun eigen project. Dit houdt in het beheerden van de database voor de site.

De notulisten hebben de taak om de vergaderingen met de klant op te nemen en vervolgens een notulen (samenvatting) van te maken die mee gaat en goed gekeurd moet worden in de volgende vergadering.

Verder is iedereen de programmeur voor hun eigen project. Dit houdt in all het programmeer werk dat erbij hoort om de site te laten werken.

Planning

#

Kosten en baten

Het maken van dit project zal een bepaalde hoeveelheid tijd kosten. Er is een tijd geschat bij de projectactiviteiten.

Totaal:
3280 minuten
3280 minuten = 54,67 uur
54,67 uur
---------- x 1,1
60,13
€60,13

Risico's

- Weinig ervaring met individueel programmeren
- Niet gewent aan codestandaard
- Moeilijkheidsgraad kan te hoog liggen voor de programmeur.
- Tijdslimiet (op tijd beginnen en niet achter op schema lopen)
- Database kan crashen (maak regelmatig back-ups)
- Laptop kan crashen
- Door ziekte/overmacht afspraken niet halen